---------------------------------------------------------------
[20200112_095017]

作業日：01/10 f
1	現場	豊島区巣鴨２丁目計画
2	天気	晴れ。雲あり
3	最寄り	巣鴨駅（JR）
4	他職：ポンプ	大邦興業。２人。どちらも日本人。 / 一人は、ずっとホースを担当。顔はややひょろ長い。目尻から頬にかけて、縦に何本か、細こまかいシワ。 / もう一人は、メガネあり。色付き。上着は、紫色っぽかったか。赤紫。優しそうな人だ。 / どちらも、６０前後か。背は１７０前後。ホースの人の方が、やや高いか。 / どちらも、穏やかな人あたり。
5	他職：土工さん	加崎建設。バイブ２人。 / バイブの一人は、４０前後か。小太り。丸顔。メガネありだったか。荒い言葉はない。仕事をよく把握しているように見える。
6	他職：電気屋さんの相番の人	石井電工。前回と同じ人。がたい、良し。あごひげあり。 / 終盤、バイブ１本に変わったとき、再び、「設備屋さん、下行っていいよ」と、言ってくれた。ありがたし。
6--2	他職：警備
	他職：土間屋さん	３人。若い人、２人。５０前後か、親方さんらしき人、１人。 / 親方さんは、１６５ぐらい。小柄。顔は浅黒い。喋っているところは、見ていない。
	他職：大工さん	小木建設工業。一人。若い人。確か、前回と同じ。 / 打設は９Fスラブ。８Fで、型枠の解体も並行して行なう。げんのうの打ち方が、強い。大きな音が出ている。何かを打ち叩いているように感じる。目の前の木材ではなく、何か想像上の対象を。
7	監督さん	前回と同じ。４０ぐらいの人。そして、３０前か、若い人。 / 階段部分に、前回は（８F）ジャンカが出来てしまったとのこと。若い人が、打ち始めの階段の箇所で、下と上を行きつ戻りつ、必死の様相。
8	発注者の方	鈴木さん。寝坊したとのことで、朝の連絡時、朝礼の挨拶を依頼される。 / 「元請の新年会がある」とのことで、２時過ぎには現場を出るとのこと。 / 朝は、朝礼後、５－６分ぐらいか、到着した。
	東和からの同僚
9	現場見取り図
10	段取り	階段から。柱を何本か入れて、隅のエレベーター区画。 / 続けて、柱、壁。部屋と部屋の間の壁、「内壁」と呼ぶのか、は、スラブ下いっぱいまで入れる。 / 柱、壁を入れ終わって、昼休。４０分だったか。午後から、スラブ上げ。
	行き帰りでの出来事、見聞	とげ抜き地蔵、再び訪れる。線香を買う。１束１００円、税込。 / 線香は、本堂ではなく、本堂に向かって左手の、地蔵像が何体か祀られている区画の、線香台に置く。「供える」、と表現するのか。 / 「幸せだんご」、再び買う。２本。同じく、駅近くの都バスの営業所の裏手出入り口。を２－３歩入った壁際。そこで、食す。
	周囲の事物	現場へ入る路地。駅から向かって、その路地をさらに越えた通り沿い。そこに、縄ばしごの販売店が建っている。「製造販売」と、看板に記載。 / ヤクザ関係の人の建物を見に行く。現場前の路地、大通りから入ってくるもの。そこを、大通りから見て、左へ現場の前を折れた路地。その路地沿いの、左手。 / 白い建物。壁の表面は、化粧板なのか、凸凹を入れてある。 / 表札有り。「滝野川 栗原」、だったか。「河原」だったかも知れない。 / 建物に向かって、左隅に出入り口。その扉の右上に、５－６メートルほどか、離れた箇所、壁に、監視カメラが取り付けられている。 / このカメラも手伝って、その建物の撮影は、やめにした。
11	その他	営業所の中村さん。朝の連絡時、来週土曜に、営業所の新年会があるとのこと、知らされる。参加の旨、その場で返答した。
	やってもらったこと	上記の通り、電気屋さんの人に、最後、先に上がっていいと言ってもらった。

[/ 20200112_105247]

---------------------------------------------------------------
[20200117_155330]

作業日：01/15 w
1	現場	春日秀樹様 共同住宅新築
2	天気	雨。午後１時ぐらいからか、曇り。夕方、４－５時ぐらいに、またぱらついた。
3	最寄り	地下鉄赤塚駅。現場へは、１４分（マップアプリ上）。道は、７割ぐらい、平坦。現場近くで、駅から来ると、上り坂。緩やか。
4	他職：ポンプ	２名。コントローラを持っている人は、１６５ぐらい。腹は出ている。言葉に訛りあり。もう一人の人に、しばし怒鳴っている。 / 最後、ポンプが残り１－２台の頃、足場にて休みながら、「コン打ち、もう飽きたわ」と、口にしていた。
5	他職：土工さん
6	他職：電気屋さんの相番の人	年配の人。白髪あり。コン打ちをよく分かっているように見受けた。 / 作業終了後、詰所に戻る。この人もいる。会話はしなかった。
6--2	他職：警備	日本開発工業
	他職：土間屋さん	シャバナ（工業？）
	他職：大工さん	２名。一人は、鼻の付け根（目尻の傍の）が、凹んでいる。 / 作業終了後、詰所に、もう一人の人とやってくる。大東建託の、工事の進め方について。日程をいかに詰めているか、話しをしている。
7	監督さん	メガネあり。前歯、上の、が出っ張っている。笑みをいつも作っている。 / 当たりの柔らかい物腰。
8	発注者の方	佐藤工業、古川さん。夕方５時５０分ぐらいか、電話する。 / 当日の打設場所。スラブには、スリーブはない。壁のみ。（ｆ１） / そのため、壁・柱を打ち終われば、本来、設備側としての相番の作業は、完了。（ｆ２） / ｆ２に根拠を置くと、本来、相番作業は、その日について言えば、残業は発生しない。（ｃ１） / ｃ１によれば、残業代を支払う義務は、発注側には、発生しない。（ｃ２） / ｃ２の結論に基づいて、残業の支払いは承諾しない。（ｃ３）
	東和からの同僚
9	現場見取り図
10	段取り	柱、壁 => パラペット。３区画に分かれている。奥の２区画を先に、この順序で。 / 階段・EVは、ない
	行き帰りでの出来事、見聞	現場を出て、駅へ向かう途中、駅への一本道を歩き始めて直。歩道を、一人の女性とすれ違う。顔を直視はしなかった。「お水っぽい」感じの印象。すれ違ったあと、おれは、こういう人がいいんだな、としみじみ感じ入った。
	周囲の事物
11	その他
	やってもらったこと	営業所の中村所長。お客さんの古川さんの件を伝える。会社側から、客先へ請求してくれる、とのこと。

[/ 20200117_161555]

---------------------------------------------------------------
[20200126_212615]

作業日：1/24 f
1	現場	下作延六丁目計画
2	天気	晴れ。雲あり。
3	最寄り	津田山駅（南武線）
4	他職：ポンプ	「FUJITA」。２人。１人は、ベトナムか。 / ベトナム人らしき人。若く見える。顔の輪郭は、細長。 / 朝、朝礼後、スラブ上にいるとき、この人が、ポンプの配管を繋げるジョイントを、スラブの配筋の上に放り投げる。私のそば。私が歩いていた方向の、導線の上。びっくりする。 / もう１人の人。日本人。顔は、俳優の、ある人に似ている。『OUT』という映画に出ていた。町金を営んでいる人の役。
5	他職：土工さん	バイブ２人。一人、私が担当していた人は、年配の人。６０過ぎか。頭は、禿げ上がっている。１６５ぐらい。目が小さい。穏やか。仕事の段取りを把握している物腰。 / 終了後、詰所で着替える。着替え終わって、詰所の真ん中へ振り向くと、この人が昼食を摂っている。「荷物が多いねぇ」、と言葉をかけてくれる。
6	他職：電気屋さんの相番の人	東和から来ている人。名前は、結局聞かなかった。渋谷営業所に登録している人。もう、１０年ぐらいになるとのこと。本職があって、ときおり東和で入る。 / 相番は、気が楽。ボイド設置よりも。それで、相番に結構入っている、ここのところ。 / ボイド付けの仕事には、ベビーサンダーも持参している。現場にないことがあるから。 / フォーク、ユンボ、有機溶剤、他の資格を持っている。
6--2	他職：警備	年配の人。結婚指輪を嵌めている。猫背。体格は、上半身ががっちりしている。 / 朝、ゲートを開けていた。近寄ると、「どちらさん？」と詰問してくる。 / 詰所の中で、自分の席にしているらしい場所がある。朝礼前、週刊誌を読んでいる。新規の用紙の場所、教えてくれる。書いたら、脇に置いとけばいい、と言ってくれる。
	他職：土間屋さん
	他職：大工さん
7	監督さん	若そうな人。３０半ばか。目が大きい。１７０弱ぐらい。物腰はソフト。仕事の内容は、よく把握している物腰。
8	発注者の方	国際電工。５０前後か。やや小柄。朝、まだ７時前だったが、すでに来ている。ゲートのまえに行くと、この人がいる。私に、「東和さん？」と訊いてくる。詰所にいてよ、と、世話をしてくれる。
	東和からの同僚	＝＝＞電気屋さんの相番。
9	現場見取り図
10	段取り
	行き帰りでの出来事、見聞	駅からの道。途中の、急な階段。登らなかった。
	周囲の事物	一戸建てが立ち並んでいる。坂がすべて。それも、急な坂。
11	その他
	やってもらったこと	＝＝＞各担当の人たちの欄

[/ 20200126_215143]

---------------------------------------------------------------
[20200204_085059]

作業日：1/31 f
1	現場	こぶしえん新築工事
2	天気	曇り、ときどき晴れ
3	最寄り	学芸大学
4	他職：ポンプ	「貢石」（こうせき）。２人。１人はベトナム人。 / 日本人の人は、４０前後か。３０後半か。１７３ぐらい。顔は細長い。
5	他職：土工さん	親方さんらしき人。前回もいた。１６５ぐらい。やや小柄。目は、横に細長い。顔に幾本かのシワ。ある時点に、コンクリの配管の下に置かれた、バイブのコードを外そうとしている。私も手伝おうと思って、コードをある方向に引っ張る。「逆だ！」と言われて、「あー」と声を出す。反対方向に引っ張り始める。
6	他職：設備屋さんの相番の人	５０前半ぐらいか。目は小さい。白髪あり。（詰所で、メットを被っていないところを見て、知る）。昼の休憩の直後、土工さんがまだ来ていない。すると、自分でバイブを持って、ホースの先に当て始める。
6--2	他職：警備
	他職：土間屋さん
	他職：大工さん
7	監督さん	前回と同じく、ガタイのいい男性の人。 / 副所長の肩書きの人だったか、「村中」さんとかいう人、打設エリアに、 / 朝から来ている。９時半すぎの中断のとき、本社からの検査の人か、その人と、柱の一つの脇で、話しをしている。私は、バイブを扱う作業をしている。すると、その検査の人が、「XXXX！！！」と、怒鳴り始める。あたりに響く。長くはなかったか。１０秒か、１５秒ぐらい、喚きを続ける。それから、スラブを離れる。
8	発注者の方	キャリアテックの人が来ている。名前は、思い出せない。年配の人。５０半ばか。目が細い。薄目。 / 作業の終了が、予定よりも遅くなる。早ければ１２時すぎの予定。実際は４時近く。 / この人は、ずっと待っていてくれる。やるべき作業は、元々はあったのだが、できなくなってしまった。それで、ただ打設の終わりを待っていた。とのこと。 / 帰りがけ、現場を出て、すぐ近くの、小さな神社の建物の横にいたら、その人が現場方向から歩いてきた。帰るらしい。挨拶する。その人は、世間体スマイルを作りながら、通り過ぎる。
	東和からの同僚
9	現場見取り図
10	段取り
	行き帰りでの出来事、見聞
	周囲の事物
11	その他	ポンプ屋さん。２人。２人は、定員ではないか。３人の時もある。貢石に限らず。 / 配管を切るとき、吊り下げたホースに、先端ホースを取り付ける。先端ものを、手で持ち上げて、吊り下げの端にあてがう。その際に、先端ものをその位置に保持するために、力が必要。「ウゥー！」と、日本人の人が、声をあげる。 / ２人は、人員の数として、少ないか。配管の調節の作業のとき、作業に手を貸してもいいかも知れない。 / ただ、「自分らでやるんで、手は出さないでくれ、むしろ危ない」、という雰囲気の人たちが、これまでは、全部だった印象。手を出すと、「危ないからどいてろ！」と、拒絶される。そのように、警戒してしまう。
	やってもらったこと	１０時の休憩時間のとき、扶桑の人が来てくれる。若い人。打設が中断している最中。なので、状況を話して、「いいですよ（交代してもらわなくても）」と、告げる。

[/ 20200204_091927]

---------------------------------------------------------------
[20200211_102337]

作業日：02/08 sa
1	現場	新高円寺プロジェクト
2	天気	晴れ。雲あり。
3	最寄り	新高円寺駅
4	他職：ポンプ	３人。親方さんは日本人。顔は、浅黒い。やや、どす黒い気味、あり。腹は出ている。１７２ぐらいか / ホースの振り回しを担当するベトナム人。この人に、絶えず指示を告げる。怒鳴ること、あり。
5	他職：土工さん	バイブ２人。私の担当の人。年配。白髪あり。１６５ぐらい、小柄。腹は少し出ている。太め。６０過ぎか。言葉遣いは、荒れた感じ。洗いを担当していた人に、しばしば指示を告げる。大声、あり。 / 洗いの人。メガネあり。１７３ぐらい。やや高い。太め。顔は、色が白い。目は、藪にらみ。唇が厚め。指示を出されると、おずおずと動き出す。
6	他職：電気屋さんの相番の人
6--2	他職：警備	３人。
	他職：土間屋さん	親方さんか、あるいは、長老格の人。２，３度、レベルビーム上に私が入っていて、声をかけられる。
	他職：大工さん	前回いた、背の高い人。メガネあり。色つきの。口ひげあり。ギロッと見上げる目つき。
7	監督さん	ベトナムの人。２人。一人は、前回もいた。小柄な人。もう一人は、１７２ぐらいか。メガネあり。若い、見た感じ。
8	発注者の方	十川さん（トカワ）。終了時の連絡は、応答なし。営業所に、連絡を依頼する（石井さん）
	東和からの同僚
9	現場見取り図
10	段取り	柱、壁を、先に打つ。すべて。
	行き帰りでの出来事、見聞
	周囲の事物
11	その他	打設開始まで、朝礼のあと、１時間ぐらいあった。その間、一時、詰所に入っていた。暖房が点いている。すると、監督の一人が入ってくる。ベトナムの人。今回、始めて見る人。何かを探していたか、室内の掲示物の一つを見ていたのか。私には、「いいですよ（外へ出なくても、そのままでいても）」と、言ってくれたか。
	やってもらったこと	打設終盤。土工さんの一人に、「もう上がっていいよ」と、言ってもらった。

[/ 20200211_104003]

---------------------------------------------------------------
[20200218_154520]

作業日：02/15 sa
1	現場	こぶしえん新築工事
2	天気	曇り、ときどき晴れ
3	最寄り	学芸大学
4	他職：ポンプ	貢石。３人。
5	他職：土工さん	親方さん。１７５ぐらい。ガタイがでかい。 / バイブの人、３人。一人は、この親方さん。もう一人。１７５ぐらい、顔の肌が浅黒い人。親方さんから、「このバカが！」などと、始終、悪態をつかれていた。 / バイブ、３人目。前回か、会っている。口ひげあり。ヒゲに白髪が入っている。１７０少しか。親方さんと、よく話しをしている。気さくそうに。 / 親方さんと、対等に相対している。ように振舞っている。親方さんから、たまに、悪態をつかれている。
6	他職：電気屋さんの相番の人	１６５ぐらい。黒色だったか、マスクを着用。髪は長め。詰所で見かけたとき、頭頂、つむじの部分が、手のひらの半分ぐらいの範囲か、地肌の色が白く見える。薄くなっている。SANKENさん（設備）の、相番担当。 / 相番終了後、詰所にて、他の職人さんとの会話。土工さんの、上記の、肌が浅黒い人について、なにか、異様なものを感じていた、といった内容の感想を漏らしていた。
6--2	他職：警備	３人か。VOLLMONT。頭の人は、これまでにも見知っている人。朝礼時、広場前、掲示板の前での挨拶時、大きな声を出す。マイクは使わない。
	他職：土間屋さん	親方参加、メガメをかけた人。６０前後か。肌は、浅黒い。１６５少しか。ときおり、なにか喋っている。始め、他の同僚の人との会話かと聞き流す。しばらくのち、独り言か、と思い始めた。
	他職：大工さん
7	監督さん	大柄な人、またいる。
8	発注者の方	長畑さん。テンガイさん。もうお人方、いつもいらしている人。１７０弱ぐらい。朝、朝礼後、打設場所への経路を、同道しながら教えてくれた。うりざね顔、か。
	東和からの同僚
9	現場見取り図
10	段取り	柱、壁を、先に全て。並行で、東側に当たるのか、基礎部分の打設。打設階から、１階分ぐらいの下に、コンクリを流し込む。バイブのホース、そこまで伸ばす。
	行き帰りでの出来事、見聞
	周囲の事物
11	その他
	やってもらったこと	上記のとおり、扶桑のうりざねの人に、朝、経路を教えてもらった。 / この人に、終了後、サインもしてもらった。名義は、キャリアテックの長畑さん。 / テンガイさんか、５時になった頃、打設現場に来てくれる。残業は、ご自分がされる、とのこと。お礼を伝える。 / このとき、土工の親方さんに、バイブのスイッチ入れを、催促される。私は、バイブをテンガイさんに手渡し、説明を伝えていた。

[/ 20200218_155640]

---------------------------------------------------------------
[XXX] 20200226_164915

作業日：02/22 sa
1	現場	こぶしえん新築工事
2	天気	曇り、ときどき晴れ
3	最寄り	学芸大学
4	他職：ポンプ	「貢石」（こうせき）。３人。１人はベトナム人。 / 日本人の人：２人。一人は、１７５ぐらい。痩せ身。顔の輪郭は、細長。 / もう一人の日本人：１７０ぐらい。４０前半、もしくは、３０後半か。先の日本人と、同じぐらいの年齢か。先の人に、「○○君」、と、君で呼んでいた。
5	他職：土工さん	松原組の人たち。前回、バイブを担当していた一人。親方さんではなく。顔の肌が浅黒い人。 / 北側（詰所と反対側）の手すり（吹き出し）を打つとき。スラブの打設に続いて、間断なく、手すりに移る。なので、バイブの人は、１０メートルぐらい離れたところまで移動して、足場に出て、また戻る、という経路を通って、位置を変える。しかし、上記のとおり、間断がない。なので、急いで移動する必要が生じている。この時に、この人は、「忙しいなあ！年寄りには、きついよ！」と、大きめの声で、口に出す。 / 対して、私は答える、「いいっすよ、ゆっくりで」。
6	他職：電気屋さんの相番の人	設備の人。サンケン。聞いてみると、サンケンから仕事を受けているらしい。
6--2	他職：警備
	他職：土間屋さん	３０半ばぐらいの人。後ろの髪を伸ばしている。その、伸ばした部分だけ、金色に染めている。太め。１７０ぐらい。顔の輪郭は、四角い。いらだちの表情。
	他職：大工さん	小柄な人。口ひげあり。これまでも、見かけている。痩せ身。１６０ぐらいか。５０半ばぐらいか。
7	監督さん	大柄な人、再び。マスクを付けている。顔色：火照った感じ、あり。なんとなく、どす黒い。他の職人さんとの会話を耳にする。病院に行ったらしい。
8	発注者の方	長畑さん。打設の終了のあと、詰所へ戻る。隣接の、トイレと流しの区画にいらっしゃる。トイレの掃除をしている。自らは、デッキブラシを手にしている。挨拶する。詰所へ一旦入り、日報用紙を持って、引き返す。サインをいただく。
	東和からの同僚
9	現場見取り図	省略
10	段取り	南３分の１ぐらいの、柱、壁。続いて、同範囲の、柱。下打ち、とでも呼ぶのか。手すり構造の、下４分の１ぐらいまで、コンクリを入れる。 / 続いて、全範囲の、真ん中の部分を打つ。柱、壁を終えて、それから、先の、南３分の１の、スラブ上げ。そして、真ん中部分、２回目の柱打ちをしたか。そこで、昼休。
	行き帰りでの出来事、見聞	そういえば、現場を出てすぐにある、稲荷には、参拝しなかった。
	周囲の事物
11	その他	行き帰りの車内、ホーム。マスクを着けた。
	やってもらったこと	長畑さんに、サインをもらった。

[/ XXXX] 20200226_170534

@@@

---------------------------------------------------------------
[XXX]

作業日：XX/XX XX
1	現場
2	天気
3	最寄り
4	他職：ポンプ
5	他職：土工さん
6	他職：電気屋さんの相番の人
6--2	他職：警備
	他職：土間屋さん
	他職：大工さん
7	監督さん
8	発注者の方
	東和からの同僚
9	現場見取り図
10	段取り
	行き帰りでの出来事、見聞
	周囲の事物
11	その他
	やってもらったこと

[/ XXXX]

--------------------------------------------------------------- [TEMPLATE]
---------------------------------------------------------------
[XXX]

作業日：XX/XX XX
1	現場
2	天気
3	最寄り
4	他職：ポンプ
5	他職：土工さん
6	他職：電気屋さんの相番の人
6--2	他職：警備
	他職：土間屋さん
	他職：大工さん
7	監督さん
8	発注者の方
	東和からの同僚
9	現場見取り図
10	段取り
	行き帰りでの出来事、見聞
	周囲の事物
11	その他
	やってもらったこと

[/ XXXX]

/--------------------------------------------------------------- [TEMPLATE] /

--------------------------------------------------------- [STEPS : start] 20191117_134922
1. start apps
  1. doc (this)
  2. folder : C:\WORKS_2\WS\WS_Others.miscs\misc_files
  3. web page
    1. http://benfranklin.chips.jp/cake_apps/Cake_IFM11/images/index_2?filter_memo=東和+日誌&sort=file_name&direction=desc&RBs_AND_OR_Memo=AND
/ --------------------------------------------------------- [STEPS : start] 20191117_134922 /

--------------------------------------------------------- [STEPS : closing] 20191106_154827
1. close
  1. image file
  2. browser : http://benfranklin.chips.jp/cake_apps/Cake_IFM11/images/index_2?filter_memo=東和+日誌&RBs_AND_OR_Memo=AND&sort=file_name&direction=desc
  3. folder : C:\WORKS_2\WS\WS_Others.miscs\misc_files
  4. this
r om && git add -A && git commit -m "(WS_Others.miscs : diary, towa) periodical updates" && e && git push origin master

e && p

/ ------------------------------------------------------ [STEPS : closing] 20191106_154827 /

================= EOF =================